| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  | АЛЕКСЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ____08.02.2017_________ | п.г.т.Алексеевское | КАРАР № __43_______ |

Об утверждении Краткосрочного плана

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории Республики Татарстан, в 2017-2019 годах

в Алексеевском муниципальном районе

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», контроля за целевым и эффективным расходованием средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Республики Татарстан, бюджета Алексеевского муниципального района, а также товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, направляемых на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с указанным Федеральным законом,

п о с т а н о в л я ю:

1.   Утвердить Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан в 2017 -2019 годах в Алексеевском муниципальном районе (Приложение).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района по инфраструктурному развитию А.Н. Абакумова.

##### Руководитель

##### Исполнительного комитета                                                               Д.А. Гилязов

|  | Приложение к постановлению Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района от __08.02.2017_____№ _43___ |
| --- | --- |

Краткосрочный  план реализации региональной программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории      Республики Татарстан в 2017-2019 годах в  Алексеевском муниципальном  районе.

I. Общие положения

Настоящий Краткосрочный  план реализации Региональной программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 г.г. в Алексеевском муниципальном  районе (далее – Краткосрочный план, Региональная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года№52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее – Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объемов государственной и муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

## II.Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Алексеевском муниципальном районе  Республике Татарстан;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная и муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсо- сберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана– 2017-2019 г. г.

Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 689 граждан в 14 многоквартирных домах общей площадью  16,1 тыс.кв.метров.

Планируемые показатели выполнения настоящего Краткосрочного плана по  Алексеевскому муниципальному району представлены в приложениях № 1и № 2 к Краткосрочному плану;

## III. Перечень муниципальных образований,

участвующих в выполнении Краткосрочного плана

Алексеевский муниципальный район  Республики Татарстан, участвующий в выполнении Краткосрочного плана, включен в перечень муниципальных образований с учетом того, что на территории таких муниципального образования:

а) выполнены условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;

б) утверждены и согласованы с органами государственного жилищного надзора муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы на территории муниципального образования.

В реализации Краткосрочного плана участвуют следующие муниципальные образования Алексеевского муниципального района: пгт. Алексеевское, Ялкынское сельское поселение.

IV. Объемы

проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2017-2019 г. г.

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт крыши | тыс.кв.метров | 4,4 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  |  |
| электроснабжения | тыс.метров | - |
| теплоснабжение | тыс. метров | - |
| водоснабжения | тыс.метров | 1,5 |
| водоотведения | тыс.метров | 2,0 |
| Ремонт фасада | тыс.кв.метров | 8,7 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов приведены в приложении № 3 к Краткосрочному плану.

## V. Обоснование объемов долевого финансирования проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов

Расчет обоснования объемов долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, произведен в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона исходя из перечня многоквартирных домов, включенных в Региональную программу, сметной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, перечня и объема работ в отношении многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план.

## VI. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан, муниципального  бюджета, средства собственников помещений в многоквартирных домах.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит  27831971,35 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 7568773 рубля;

местного  бюджета – 5769000 рублей;

собственников помещений в многоквартирных  домах – 14494198,35  рублей.

Объем

финансовых средствах на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2017-2019 г.г.

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, тыс.рублей |
| --- | --- |
| Ремонт крыши | 6,822 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  |
| электроснабжения | - |
| теплоснабжение | - |
| водоснабжения | 2,345 |
| водоотведения | 2,857 |
| Ремонт фасада | 12,119 |
| Ремонт подъезда | 2,135 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 742 |
| Осуществление строительного контроля | 265 |
| Изготовление технического паспорта | 442 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта  приведен в приложении № 4  к Краткосрочному плану.

## VII. Механизм реализации Краткосрочного плана

Реализация настоящего Краткосрочного плана осуществляется Министерством, некоммерческой организацией «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» (далее – Региональный оператор), министерствами и ведомствами Республики Татарстан, органами местного самоуправления, ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями, собственниками помещений, подрядными организациями (далее – исполнители Краткосрочного плана).

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан:

осуществляют проверку, формируют и направляют в Министерство муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы;

представляют в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

участвуют в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

перечисляют средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

осуществляют функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании соглашения (договора) с Региональным оператором;

согласовывают акты выполненных работ, акты приёмки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

представляют в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющие организации:

производят ежемесячно начисление платежей собственникам по взносам на капитальный ремонт, осуществляют сбор средств от собственников помещений, уплачиваемых в виде взносов на капитальный ремонт, перечисляют на счёт Регионального оператора взносы собственников на капитальный ремонт в случае формирования фонда капитального ремонта на счёте Регионального оператора, выгружают информацию о начислениях и оплате по каждому собственнику в Интегрированную  информационно-аналитическую систему формирования и мониторинга исполнения государственной программы капитального ремонта и мониторинга состояния объектов жилищного фонда, доступную по web – адресу: https://bars-monif.tatar.ru/monif/;

принимают меры по недопущению образования задолженности собственников помещений по взносам на капитальный ремонт;

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

обеспечивает подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы;

выступают организатором отбора подрядных организаций в соответствии с порядком, утвержденным Министерством;

участвуют в процедуре отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

осуществляют контроль за  своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирных домов, а также в  приеме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов        обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом  объектов.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и  договором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Организации, осуществляющие функции технического заказчика:

осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

осуществляют строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

участвуют в приёмке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

участвуют в приёмке объекта в эксплуатацию, согласовывают акт приёма объекта в эксплуатацию;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» осуществляет регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

## VIII. Порядок отбора подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов

Подрядные организации отбираются Региональным оператором, органами местного самоуправления муниципальных образований, муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с порядком, утвержденным Министерством.

## Приложение № 1

к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан,  в 2017-2019 годах в Алексеевском муниципальном районе

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального  ремонта  общего  имущества в   многоквартирных домах, расположенных на территории   Республики Татарстан, в 2017-2019 г. г. в Алексеевском муниципальном районе

| Показатели выполнения Региональной программы | Единица измерения | План на 2017-2019 г.г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: |  |  |
| количество многоквартирных домов (далее – МКД) | единиц | 14 |
| общая площадь жилищного фонда – всего, в том числе: | тыс.кв.метров | 16,1 |
| общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | тыс.кв.метров | 10,0 |
| 2. Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа МКД, включенных в Региональную программу | процентов | 100,0 |
| 3. Объем финансирования проведения капитального ремонта– всего, в том числе: | тыс.рублей | 27,831 |
| за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование Региональной программы | тыс.рублей | 7,568 |
| за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов или собственников помещений в МКД | тыс.рублей | 14,494 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан в 2017-2019 годах в Алексеевском муниципальном районе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан в 2016-2018 .г г. в Алексеевском муниципальном районе |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего, кв.м. | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта, руб. |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по МО: | 16 142,59 | 689 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 27831971,35 | 27 831 971,35 |
| 1 | Алексеевский р-н | 16 142,59 | 689 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 27831971,35 | 27 831 971,35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложение №3 к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 годах в Алексеевском муниципальном районе. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 г.г. в Алексеевском муниципальном районе. |  |  |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши* | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада ** | ремонт фундамента | установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования | ремонт подъездов в многоквартирном доме | проведение энергитического обследования многоквартирного дома | проведение работ по технической инвентаризации МКД и изготовление тех.паспортов | осуществление строительного контроля | разработка проектной документации |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | шт. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| итого по мо: Алексеевский р-н | 27 831 971,35 | 5 203 485,91 |  |  | 4 439 | 6 822 863,00 |  |  | 8 742 | 12 119 463,66 |  |  |  |  | 3 447 | 2 135 202,92 |  | 14 | 442200 | 265190,46 | 742533,32 |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 17 | 1742082,79 | 905118,67 |  |  |  |  |  |  | 1 512 | 604 656,37 |  |  |  |  | 663 | 101 032,08 |  | 1 | 67500 | 16783,07 | 46992,6 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул.Набережная, д. 6 А | 2089455,79 | 141 233,65 |  |  | 375 | 808 200,00 |  |  | 669 | 876639,46 |  |  |  |  | 325 | 176 890,08 |  | 1 | 10000 | 20129,63 | 56362,97 |
| 3 | с. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78 | 2207523,36 | 344 522,13 |  |  |  |  |  |  | 598 | 1551226,29 |  |  |  |  | 398 | 211 960,02 |  | 1 | 19000 | 21267,08 | 59547,84 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25 А | 3542558,81 | 859 592,46 |  |  |  |  |  |  | 1170 | 2512777,31 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 40500 | 34128,69 | 95560,35 |
|  | Итого за 2017 год | 9581620,75 | 2 250 466,91 |  |  | 375 | 808 200,00 |  |  | 3 949 | 5 545 299,43 |  |  |  |  | 723 | 388 850,10 |  | 4 | 137000 | 92308,47 | 258463,76 |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Алексеевское, ул.Набережная, д.13 | 1824034,65 | 222300 |  |  | 375 | 480750 |  |  | 669 | 892650 |  |  |  |  | 325 | 150479,82 |  | 1 | 11500 | 17461,8 | 48893,03 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 22А | 1780586,68 |  |  |  | 862 | 1663860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 53500 | 16638,6 | 46588,08 |
| 3 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 9 | 2045391,45 | 437534 |  |  |  |  |  |  | 598 | 1277584 |  |  |  |  | 398 | 233236 |  | 1 | 23000 | 19483,54 | 54553,91 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 15 | 1156035,62 | 744000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 | 322990 |  | 1 | 48500 | 10669,9 | 29875,72 |
| 5 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16 | 2343512,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1065 | 1873400 |  |  |  |  | 597 | 358308 |  | 1 | 27000 | 22317,08 | 62487,82 |
|  | Итого за 2018 год | 9149561,3 | 1403834 |  |  | 1237 | 2144610 |  |  | 2332 | 4043634 |  |  |  |  | 1783 | 1065013,82 |  | 5 | 163500 | 86570,92 | 242398,56 |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Алексеевское, ул.Ленина, д.75 | 2055977,38 | 816085 |  |  | 1130 | 451892 |  |  | 1069 | 340263 |  |  |  |  | 478 | 349349 |  | 1 | 24000 | 19575,89 | 54812,49 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 13 | 1150763,42 | 733100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 | 331990 |  | 1 | 45200 | 10650,9 | 29822,52 |
| 3 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 18 | 2370505,24 |  |  |  | 992 | 1192894 |  |  | 658 | 1061928 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30000 | 22548,22 | 63135,02 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 86 | 2410662,67 |  |  |  | 973 | 1174804 |  |  | 734 | 1128339,23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20000 | 23031,43 | 64488,01 |
| 5 | с. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78 | 1112880,59 |  |  |  | 862 | 1050463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 22500 | 10504,63 | 29412,96 |
|  | Итого за 2019 год | 9100789,30 | 1549185 |  |  | 2827 | 3870053,00 |  |  | 2461 | 2530530,23 |  |  |  |  | 941 | 681339,00 |  | 5 | 141700 | 86311,07 | 241671 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложение №3 к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 годах в Алексеевском муниципальном районе. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 г.г. в Алексеевском муниципальном районе. |  |  |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши* | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада ** | ремонт фундамента | установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования | ремонт подъездов в многоквартирном доме | проведение энергитического обследования многоквартирного дома | проведение работ по технической инвентаризации МКД и изготовление тех.паспортов | осуществление строительного контроля | разработка проектной документации |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | шт. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| итого по мо: Алексеевский р-н | 27 831 971,35 | 5 203 485,91 |  |  | 4 439 | 6 822 863,00 |  |  | 8 742 | 12 119 463,66 |  |  |  |  | 3 447 | 2 135 202,92 |  | 14 | 442200 | 265190,46 | 742533,32 |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 17 | 1742082,79 | 905118,67 |  |  |  |  |  |  | 1 512 | 604 656,37 |  |  |  |  | 663 | 101 032,08 |  | 1 | 67500 | 16783,07 | 46992,6 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул.Набережная, д. 6 А | 2089455,79 | 141 233,65 |  |  | 375 | 808 200,00 |  |  | 669 | 876639,46 |  |  |  |  | 325 | 176 890,08 |  | 1 | 10000 | 20129,63 | 56362,97 |
| 3 | с. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78 | 2207523,36 | 344 522,13 |  |  |  |  |  |  | 598 | 1551226,29 |  |  |  |  | 398 | 211 960,02 |  | 1 | 19000 | 21267,08 | 59547,84 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25 А | 3542558,81 | 859 592,46 |  |  |  |  |  |  | 1170 | 2512777,31 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 40500 | 34128,69 | 95560,35 |
|  | Итого за 2017 год | 9581620,75 | 2 250 466,91 |  |  | 375 | 808 200,00 |  |  | 3 949 | 5 545 299,43 |  |  |  |  | 723 | 388 850,10 |  | 4 | 137000 | 92308,47 | 258463,76 |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Алексеевское, ул.Набережная, д.13 | 1824034,65 | 222300 |  |  | 375 | 480750 |  |  | 669 | 892650 |  |  |  |  | 325 | 150479,82 |  | 1 | 11500 | 17461,8 | 48893,03 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 22А | 1780586,68 |  |  |  | 862 | 1663860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 53500 | 16638,6 | 46588,08 |
| 3 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 9 | 2045391,45 | 437534 |  |  |  |  |  |  | 598 | 1277584 |  |  |  |  | 398 | 233236 |  | 1 | 23000 | 19483,54 | 54553,91 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 15 | 1156035,62 | 744000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 | 322990 |  | 1 | 48500 | 10669,9 | 29875,72 |
| 5 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16 | 2343512,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1065 | 1873400 |  |  |  |  | 597 | 358308 |  | 1 | 27000 | 22317,08 | 62487,82 |
|  | Итого за 2018 год | 9149561,3 | 1403834 |  |  | 1237 | 2144610 |  |  | 2332 | 4043634 |  |  |  |  | 1783 | 1065013,82 |  | 5 | 163500 | 86570,92 | 242398,56 |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Алексеевское, ул.Ленина, д.75 | 2055977,38 | 816085 |  |  | 1130 | 451892 |  |  | 1069 | 340263 |  |  |  |  | 478 | 349349 |  | 1 | 24000 | 19575,89 | 54812,49 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 13 | 1150763,42 | 733100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 | 331990 |  | 1 | 45200 | 10650,9 | 29822,52 |
| 3 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 18 | 2370505,24 |  |  |  | 992 | 1192894 |  |  | 658 | 1061928 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30000 | 22548,22 | 63135,02 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 86 | 2410662,67 |  |  |  | 973 | 1174804 |  |  | 734 | 1128339,23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20000 | 23031,43 | 64488,01 |
| 5 | с. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78 | 1112880,59 |  |  |  | 862 | 1050463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 22500 | 10504,63 | 29412,96 |
|  | Итого за 2019 год | 9100789,30 | 1549185 |  |  | 2827 | 3870053,00 |  |  | 2461 | 2530530,23 |  |  |  |  | 941 | 681339,00 |  | 5 | 141700 | 86311,07 | 241671 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложение №4 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 годах в Алексеевского муниципальном районе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 г.г. в Алексеевском муниципальном районе |  |
| № | Адрес | Этажность | Общая площадь МКД, кв.м | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего** | в том числе жилых | Количество квартир | Количество граждан, зарегистри- рованных в МКД | Материал стен*** | Материал кровли**** | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап.ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  | Стоимость |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого: | в том числе: | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| Алексеевский р-н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78 | 2 | 779,60 | 722,60 | 467,00 | 467,00 | 16 | 36 | Кирпичные | Шиферная | 1971 | 1971 | 2207523,36 | 0,00 | 616142,96 | 443042,73 | 1148337,67 | 31.12.2017 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 17 | 3 | 2820,40 | 2611,60 | 1574,90 | 1574,90 | 36 | 106 | Кирпичные | Металлическая | 1988 | 1988 | 1742082,79 | 0,00 | 486233,61 | 349630,33 | 906218,85 | 31.12.2017 |
| 3 | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 6, корп. а | 2 | 398,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 8 | 23 | Кирпичные | шифер | 1991 | 1991 | 2089455,79 | 0,00 | 583189,06 | 419346,95 | 1086919,78 | 31.12.2017 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25, корп. а | 3 | 1548,09 | 1489,50 | 832,20 | 832,20 | 27 | 90 | Кирпичные | Металлическая | 1991 | 2010 | 3542558,81 | 0,00 | 970814,02 | 710979,99 | 1860764,80 | 31.12.2017 |
| Итого по 2017 | х | 5546,09 | 5193,70 | 3244,10 | 3244,10 | 87 | 255 | х | х | х | х | 9581620,75 | 0,00 | 2656379,65 | 1923000,00 | 5002241,10 | х |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16 | 2 | 1001,90 | 929,00 | 557,50 | 557,50 | 20 | 40 | Кирпичные | сталь оцинкованная | 1979 | 1979 | 2343512,90 | 0,00 | 633062,62 | 492545,51 | 1217904,77 | 31.12.2018 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 15 | 3 | 1606,50 | 1441,80 | 884,30 | 884,30 | 27 | 61 | Панельные | Металлическая | 1986 | 1986 | 1156035,62 | 0,00 | 312284,58 | 242968,64 | 600782,40 | 31.12.2018 |
| 3 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 9 | 2 | 764,90 | 740,40 | 510,60 | 395,50 | 16 | 44 | Кирпичные | Металлическая | 1971 | 1971 | 2045391,45 | 0,00 | 552529,87 | 429888,13 | 1062973,45 | 31.12.2018 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 22, корп. А | 3 | 1848,10 | 1805,30 | 1805,30 | 1805,30 | 33 | 77 | Кирпичные | Металлическая | 1990 | 1990 | 1780586,68 | 0,00 | 480997,08 | 374233,04 | 925356,56 | 31.12.2018 |
| 5 | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 13 | 2 | 395,60 | 366,80 | 366,80 | 366,80 | 8 | 23 | Кирпичные | Металлическая | 1989 | 1989 | 1824034,65 | 0,00 | 492733,85 | 383364,68 | 947936,12 | 31.12.2018 |
| Итого по 2018 | х | 5617,00 | 5283,30 | 4124,50 | 4009,40 | 104 | 245 | х | х | х | х | 9149561,30 | 0,00 | 2471608,00 | 1923000,00 | 4754953,30 | х |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78 | 2 | 779,60 | 722,60 | 467,00 | 467,00 | 16 | 36 | Кирпичные | Шиферная | 1971 | 37,00 | 1112880,59 | 0,00 | 296316,67 | 235152,06 | 581411,86 | 31.12.2019 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 18 | 2 | 974,60 | 933,40 | 933,40 | 933,00 | 22 | 40 | Кирпичные | Металлическая | 1973 | 38,00 | 2370505,24 | 0,00 | 631173,03 | 500888,60 | 1238443,61 | 31.12.2019 |
| 3 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 13 | 3 | 1602,40 | 1437,70 | 887,30 | 855,70 | 27 | 57 | Панельные | Металлическая | 1986 | 25,00 | 1150763,42 | 0,00 | 306403,39 | 243156,72 | 601203,31 | 31.12.2019 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 75 | 3 | 937,10 | 784,30 | 431,00 | 124,90 | 24 | 49 | Кирпичные | Металлическая | 1992 | 25,00 | 2055977,38 | 0,00 | 547426,53 | 434428,75 | 1074122,10 | 31.12.2019 |
| 5 | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 86 | 2 | 685,80 | 629,20 | 408,90 | 408,90 | 12 | 32 | Кирпичные | Металлическая | 1963 | 61,00 | 2410662,67 | 0,00 | 641865,38 | 509373,87 | 1259423,42 | 31.12.2019 |
| Итого по 2019 | х | 4979,50 | 4507,20 | 3127,60 | 2789,50 | 101 | 214 | х | х | х | х | 9100789,30 | 0,00 | 2423185,00 | 1923000,00 | 4754604,30 | х |