| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  | АЛЕКСЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ __24.02.2016__________ | п.г.т.Алексеевское | КАРАР № ___48_____ |

О мероприятиях по защите

населения и территории

Алексеевского муниципального

района в период весеннего

половодья 2016 года

В  целях  обеспечения сохранности зданий, автодорог, мостов, гидротехнических и других сооружений в период весеннего паводка 2016 года

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав районной противопаводковой комиссии  на 2016 год (приложение № 1).

2. Утвердить  план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья 2016 года на территории Алексеевского муниципального  района (приложение № 2).

3. Утвердить список выделяемой техники предприятиями и организациями п.г.т. Алексеевское для работ по предотвращению и ликвидации последствий весеннего паводка (приложение № 3).

4. На период высокого половодья установить в Исполнительном комитете муниципального района, в управлении МЧС РТ по Алексеевскому муниципальному району, в исполнительных комитетах городского и сельских поселений, на предприятиях и в организациях круглосуточное дежурство.

5. Рекомендовать главам  сельских поселений, руководителям предприятий и организаций, коллективных сельхозпредприятий:

- установить постоянный контроль за зонами, где предполагается высокий уровень паводковых вод;

- обеспечить своевременную вывозку из предполагаемых зон затопления всех имеющихся материальных ценностей, а также подготовить необходимые запасы материальных ресурсов для осуществления неотложных мер во время паводка;

- разработать мероприятия по подготовке к паводку и организовать постоянный контроль за их выполнением, обратив особое внимание на проведение неотложных мер, предупреждающих затопление зданий и сооружений, складских и других помещений, порчу материальных ценностей, а также разрушению гидротехнических сооружений, автомобильных дорог и мостов;

- взять под личный контроль и обеспечить сохранность находящихся на их территориях гидротехнических сооружений.

- для оказания помощи населению на период половодья создать соответствующие противопаводковые комиссии, организовать дежурство и о складывающейся обстановке информировать противопаводковую комиссию района (тел. 2-60-02, 2-42-50).

6. Рекомендовать руководителю Исполнительного комитета Алексеевского городского поселения (Харитонов А.С.), главам сельских поселений, управлению сельского хозяйства и продовольствия Алексеевского района (Мусин Г.К.), ООО «РАФ» (Валиев А.С.),  ООО «Полигон» (Сайдашев И.Н.), ОАО «Алексеевсдорстрой» (Валиев Ф.В.) разработать мероприятия по оказанию при необходимости неотложной помощи сельхозпредприятиям и населению в период весеннего паводка, принять своевременные меры по подготовке к пропуску паводковых вод  на прудах, и обеспечить сохранность гидротехнических сооружений, дорог и мостовых переходов.

7. Рекомендовать Алексеевскому РУЭС (Лифанов В.В.) обеспечить бесперебойную связь предприятий, организаций, сельскохозяйственных предприятий с районной и сельскими противопаводковыми комиссиями.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя  руководителя Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района  по инфраструктурному развитию А.Н. Абакумова

Руководитель

Исполнительного комитета                                                            Д.А. Гилязов

Приложение  № 1

к постановлению Исполнительного

комитета Алексеевского

муниципального района

от  _24.02.2016___№ _48__

С О С Т А В

районной противопаводковой комиссии на 2016 год

1. Гилязов Д.А.     - руководитель Исполнительного комитета Алексеевского

муниципального района,  председатель комиссии

2. Абакумов А.Н. - заместитель руководителя исполнительного комитета

Алексеевского муниципального района по инфраструрно-

му развитию,   заместитель председателя

3.Мишечкин В.Г. - начальнику ФГКУ «104 ПЧ ФПС по Республике Татарстан»,

заместитель председателя  (по согласованию).

4. Бахимов Ю.Г.  – старший специалист первого разряда в области ГО по

Алексеевскому муниципальному району,

секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии :

1. Валиев А.С.        -  директор ООО «РАФ» (по согласованию)

2. Валиев Ф.В.	      -  генеральный директор ОАО «Алексеевскдорстрой»

(по согласованию)

3. Лифанов В.В.     -  начальник районного узла электросвязи  (по согласованию)

4. Турушкин В.И.  -  начальник МВД России по Алексеевскому муниципальному

району (по согласованию)

5. Москвичев А.Р   -  начальник районных распределительных   электросетей (по

согласованию)

6.  Мусин Г.К.       –   начальник управления сельского хозяйства и продовольст

вия  Алексеевского района (по согласованию)

7. Мельников Е.Н. –  генеральный директор ОАО «Алексеевскводоканал» (по

согласованию)

8.  Сайдашев И.Н. -   генеральный директор  ООО «Полигон» (по согласованию)

9. Хоснетдинов Р.Р – заместитель начальника территориального отдела

Управления  Роспотребнадзора по Республике Татарстан

в Чистопольском, Спасском  районах (по согласованию)

10. Харитонов А.С. - руководитель Исполнительного комитета  Алексеевского

городского поселения (по согласованию)

11. Калимуллин Т.Р. - начальник отдела инфраструктурного  развития

Исполнительного комитета Алексеевского

муниципального района

Управляющий делами

Исполнительного  комитета                                                            Г.А. Юсупова

Приложение  № 3

к постановлению Исполнительного

комитета Алексеевского

муниципального района

от _24.02.2016__№ _48___

С П И С О К

выделяемой техники предприятиями

и организациями п.г.т. Алексеевское

1. ОАО «Алексеевкдорстрой»			- бульдозер

2. ЗАО «Алексеевская МСО-ТАПС»		- экскаватор

3. ООО «Керамика Маркет»                         - экскаватор

4. ОАО «Алексеевская Керамика»		- бульдозер

5. ООО «РАФ»					- бульдозер

6. ООО «Алексеевскагрохимсервис»		- погрузчик К-700

7.ОАО «Алексеевскводоканал»                    - экскаватор

###### Управляющий делами

Исполнительного  комитета                                                Г.А. Юсупова

Приложение № 2

к постановлению Исполнительного

комитета Алексеевского

муниципального района РТ

от _24.02.2016___№_48__

П Л А Н

мероприятий по защите населения и территории Алексеевского муниципального района

Республики Татарстан в период весеннего половодья 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия |
| 1. | Разработка и согласование с Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее - МЧС Республики Татарстан) паспорта готовности Алексеевского муниципального района Республики Татарстан к паводку 2016 года | органы местного самоуправления (по согласованию), комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (далее - КЧС и ОПБ района), МЧС района | до 01. 03.2016 |
| 2. | Составление графика проверки выполнения мероприятий по подготовке муниципального района к весеннему половодью 2016 года | рабочая группа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | до 05. 03. 2016 |
| 3. | Регулярное рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер для уменьшения и ликвидации последствий весеннего половодья | рабочая группа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | в период половодья |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Организация выездов сотрудников МЧС в населенные пункты района, попадающие в зону возможного затопления, в целях оказания методической и практической помощи по вопросам подготовки и проведения противопаводковых мероприятий | рабочая группа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | до 20.03.2016 |
| 5 | Районирование территории района по зонам возможного подтопления и подготовка на основании: сведений о складывающихся метеоусловиях прогнозно-расчетных сценариев и моделей наиболее вероятного и наихудшего сценария развития паводка | рабочая группа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | в период половодья |
| 6 | Организация функционирования временной наблюдательной сети (гидрологических постов) для контроля за уровнем воды на водных объектах района, состоянием потенциально опасных и аварийных гидротехнических сооружений | советы сельских поселений | в период половодья |
| 7 | Представление в МЧС Республики Татарстан информации о ходе подготовки к паводковому периоду, составе противопаводковой комиссии (рабочей группы КЧС и ПБ района) с указанием контактных телефонов, приказов по планированию противопаводковых мероприятий | КЧС и ПБ района | до 15.03.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Проведение заседаний КЧС и ПБ района по вопросу готовности к паводку 2016 года. Оценка проведенных противопаводковых мероприятий с учетом результатов прохождения половодья предыдущих лет | КЧС и ОПБ района | до 20.03.2016 |
| 9 | Уточнение планов частичной эвакуации (отселения) населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного подтопления паводковыми водами | органы местного самоуправления района | до 20.03.2016 |
| 10 | Проведение тренировок действий КЧС и ПБ района, оперативных групп по защите населения и территорий в период половодья | председатель КЧС и ОПБ района | до 15.03.2016 |
| 11 | Проверка работоспособности систем оповещения населения и КЧС и ПБ районов | органы местного самоуправления района | до 15.03.2016 |
| 12 | Организация радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зону подтопления, проведение расчета сил и средств связи | органы местного самоуправления района | до 15.03.2016 |
| 13. | Доведение до населения правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем | органы местного самоуправления района, редакция газеты «Заря»(Тан) | до начала и в период половодья |
| 14. | Корректировка оперативного плана по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории района в весенний период (плана «Паводок»), организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых для его выполнения | органы местного самоуправления района, МЧС района | до 15.03.2016 |
| 15. | Осуществление сбора и обработки информации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях | органы местного самоуправления района | до начала и в период половодья |
| Практические мероприятия |
| 1. | Проведение расчетов риска возможного подтопления населенных пунктов, расположенных на территории района, при гидродинамических авариях. Разработка сценариев развития чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных прудах | органы местного самоуправления района | до начала и в период половодья |
| 2. | Организация проведения работ по подготовке гидротехнических сооружений (объектов инженерной защиты, прудов, плотин, дамб и т.п.) к пропуску максимальных объемов талых вод | собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений (по согласованию) | до 10.03.2016 |
| 3 | Предупреждение возникновения заторов и зажоров льда, организация дробления льда, пропуск ледовых образований через водосбросные отверстия по всему фронту гидротехнических сооружений | собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений (по согласованию), органы местного самоуправления района | в период половодья |
| 4 | В случае прогноза интенсивных паводков в особо опасных местах усиление надзора за сооружениями инженерной защиты, организация круглосуточного дежурства и надежной системы оповещения и связи | собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений (по согласованию), органы местного самоуправления района | до начала и в период половодья |
| 5 | Повторное обследование мелиоративных систем и сооружений в целях своевременного обнаружения и устранения допущенных в процессе ремонта недоделок и неблагоприятных последствий зимнего периода | собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений (по согласованию), органы местного самоуправления района | до 25.03.2016 |
| 6 | Проведение проверок наличия на территории муниципального района гидротехнических сооружений, представляющих угрозу для населения и территории, безопасная эксплуатация которых не может быть обеспечена | собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений (по согласованию), органы местного самоуправления района | до 20.03.2016 |
| 7 | Осуществление контроля за соблюдением установленного режима работы водохранилищ для принятия своевременных мер по недопущению затопления прилегающих территорий и оповещения населения в случае угрозы, затопления | МЧС района (по согласованию) | в период половодья |
| 8 | Формирование перечня гидротехнических сооружений, подлежащих капитальному ремонту в 2016 году за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» | органы местного самоуправления района | до 01.05.2016 |
| 9 | Проведение комиссионного обследования гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном иди предаварийном состоянии, а также не имеющих государственной регистрации собственности (переданных по актам приема-передачи). Составление совместных актов обследования гидротехнических сооружений | органы местного самоуправления района, Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) | до начала и в период половодья |
| 10 | Проведение обследования сельскохозяйственных объектов и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами | органы местного самоуправления района | до 01.04.2016 |
| 11 | Организация проведения мероприятий по очистке водопропускных труб, ливнестоков, каналов, сооружений ливневой канализации на дорогах района для пропуска максимальных объемов талых вод | органы местного самоуправления района, ОАО «Алексеевскдорстрой», ООО «Жилстройсервис» | до начала и в период половодья |
| 12 | Проведение обследования кабельных линий электроснабжения, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного затопления. Принятие мер по их безопасной эксплуатации | ОАО «Сетевая компания» (по согласованию), органы местного самоуправления района | до 25.03.2016 и в период половодья |
| 13 | Проведение обследования и укрепления мостов, подготовка материалов и средств для их восстановления. Установление особого контроля за потенциально опасными низководными искусственными сооружениями. Определение мест возведения временных переправ и переходов | органы местного самоуправления района, ОАО «Алексеевскдорстрой» | до начала и в период половодья |
| 14 | Организация проведения проверок готовности автодорог и искусственных сооружений к работе в период прохождения весеннего половодья и уровня их содержания | ОАО «Алексеевскдорстрой», органы местного самоуправления района | до начала и в период половодья |
| 15 | Организация проведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и объектов систем жизнеобеспечения населения, попадающих в зоны возможного подтопления | органы местного самоуправления района | до 25.03.2016 и в период половодья |
| 16 | Обеспечение коммунальных систем автономными резервными источниками энергоснабжения на лизинговой основе | органы местного самоуправления района, ООО «Алексеевские инженерные сети», МЧС района | до 25.03.2016 и в период половодья |
| 17 | Подготовка плавсредств, инженерной, дорожно-строительной и другой необходимой техники на случай проведения экстренных аварийно-восстановительных работ, обеспечение ее необходимым количеством топлива и смазочными материалами | органы местного самоуправления района | до 20.03.2016 |
| 18 | Создание запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий: финансовых, материально-технических средств; инертных и сорбирующих материалов | органы местного самоуправления района, МЧС района | до 20.03.2016 |
| 19 | Проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям в период половодья. Создание необходимого резерва медикаментов | органы местного самоуправления района, «Алексеевская ЦРБ» | до 01.04.2016 |
| 20 | Проведение подготовительных работ для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в период половодья | органы местного самоуправления района | до 01.04.2016 |
| 21 | Утверждение перечня объектов мелиоративных работ по восстановлению гидротехнических сооружений, которые включают работы по проектированию, строительству, реконструкции, восстановлению, капитальному ремонту плотин и гидротехнических сооружений в 2016 году за счет средств бюджета Республики Татарстан в рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 № 235 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Татарстан» (по согласованию), органы местного самоуправления района | до 01.05.2016 |

| Контрольные мероприятия |
| --- |
| 1. | Заслушивание руководителей жилищно-коммунальных, дорожных, энергетических, медицинских предприятий и организаций о готовности к паводковому периоду | КЧС и ОПБ района | до 25.03. 20 16 |
| 2. | Своевременное информирование населения о прохождении весеннего паводка на территории республики | МЧС района, редакция газеты «Заря» (Тан) | до начала и в период половодья |
| 3. | Организация санитарно-эпидемиологического контроля за качеством питьевой воды, состоянием открытых водоистоков, водозаборов, используемых для обеспечения населения питьевой водой | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Чистопольском, Спасском районах (по согласованию), собственники и балансодержатели объектов водоснабжения и водоотведения (по согласованию) | до 10.05.2016 |

Управляющий делами

Исполнительного комитета                                                                                                    Г.А. Юсупова