|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  АЛЕКСЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | герб2серый | АЛЕКСЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ \_\_\_28.03.2018\_\_\_\_\_\_\_ | п.г.т.Алексеевское | КАРАР № \_\_\_67\_\_\_\_\_ |

**О внесении изменений в постановление**

**Исполнительного комитета от 08.02.2017**

**№ 43 «Об утверждении Краткосрочного**

**плана реализации региональной программы**

**капитального ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах, расположенных**

**на территории Республики Татарстан,**

**в 2017-2019 годах в Алексеевском**

**муниципальном районе»**

1. Раздел 2 Приложения постановления Исполнительного комитета от 08.02.2017 № 43 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 годах в Алексеевском муниципальном районе» изложить в новой редакции:

**«II.Основные цели и задачи Краткосрочного плана**

Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Алексеевском муниципальном районе Республике Татарстан;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная и муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана– 2017-2019 г. г.

Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 775 граждан в 16 многоквартирных домах общей площадью 16,9 тыс.кв.метров.

Планируемые показатели выполнения настоящего Краткосрочного плана по Алексеевскому муниципальному району представлены в приложениях № 1и № 2 к Краткосрочному плану.»

2. Раздел 4 Приложения постановления Исполнительного комитета от 08.02.2017 № 43 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 годах в Алексеевском муниципальном районе» изложить в новой редакции:

**«IV. Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2017-2019 г. г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | 2017 | 2018 | 2019 | Ед.измерения |
|  | Объем работ |  |
| Ремонт крыши | 0,375 | 1,662 | 3,957 | тыс.кв.метров |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  |  |  |  |
| электроснабжения | - | - | - | пог.метров |
| теплоснабжения | - | - | - | пог.метров |
| водоснабжения | 708 | 250 | 427 | пог.метров |
| водоотведения | 939 | 289 | 509 | пог.метров |
| Ремонт подвальных помещений |  | 0,535 |  | тыс.кв.метров |
| Ремонт фасада | 3,949 | 1,58 | 1,06 | тыс.кв.метров |
| Утепление фасада |  |  | 2,742 | тыс.кв.метров |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов приведены в приложении № 3 к Краткосрочному плану».

3. Раздел 6 Приложения постановления Исполнительного комитета от 08.02.2017 № 43 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 годах в Алексеевском муниципальном районе» изложить в новой редакции:

**«VI. Ресурсное обеспечение**

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан, муниципального бюджета, средства собственников помещений в многоквартирных домах.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 30801216,75 рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 7551172,65 рубля;

местного бюджета – 5769000 рублей;

собственников помещений в многоквартирных домах – 17481044,10 рубля.

«Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2017-2019 г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании, тыс.рублей | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Ремонт крыши | 901,9 | 2,279 | 4248,0 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  |  |  |
| электроснабжения | - | - | - |
| теплоснабжение | - | - | - |
| водоснабжения | 551,4 | 349,9 | 676,4 |
| водоотведения | 596,5 | 519,9 | 973,4 |
| Ремонт фасада | 6466,9 | 4,296 | 340,2 |
| Утепление фасада |  |  | 4043,2 |
| Ремонт подъезда | 576 | 1,139 | 781 |
| Ремонт подвальных помещений |  | 420 |  |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации | 258,4 | 242,3 | 309,7 |
| Осуществление строительного контроля | 92,3 | 90,7 | 110,6 |
| Изготовление технического паспорта | 137 | 163,5 | 162,7 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 4 к Краткосрочному плану».

4. Приложение № 1,2,3,4 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 годах в Алексеевском муниципальном районе» изложить в новой редакции (Приложение № 1,2,3,4).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию А.Н.Абакумова.

**Руководитель**

**Исполнительного комитета С.А. Демидов**

Приложение № 1

к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 годах в Алексеевском муниципальном районе

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 г. г. в Алексеевском муниципальном районе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели выполнения Региональной программы | Единица измерения | План на  2017-2019 г.г. |
| 1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: |  |  |
| количество многоквартирных домов (далее – МКД) | единиц | 16 |
| общая площадь жилищного фонда – всего, в том числе: | тыс.кв.метров | 16,9 |
| общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | тыс.кв.метров | 10,6 |
| 2. Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа МКД, включенных в Региональную программу | процентов | 100,0 |
| 3. Объем финансирования проведения капитального ремонта– всего, в том числе: | тыс.рублей | 30,801 |
| за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование Региональной программы | тыс.рублей | 7,551 |
| за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов или собственников помещений в МКД | тыс.рублей | 17,481 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан в 2017-2019 годах в Алексеевском муниципальном районе | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан в 2016-2018 .г г. в Алексеевском муниципальном районе** | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего, кв.м. | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта, руб. | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Итого по МО:** | 16 922,19 | 775 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 30801216,75 | 30 801 216,75 |
| 1 | Алексеевский  р-н | 16 922,19 | 775 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 30801216,75 | 30801216,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложение №3 к Краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 годах в Алексеевском муниципальном районе. | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 г.г. в Алексеевском муниципальном районе.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | | | | | | | | | | | | | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | утепление фасада | | ремонт фундамента | | установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования | | ремонт подъездов в многоквартирном доме | | проведение энергитического обследования многоквартирного дома | проведение работ по технической инвентаризации МКД и изготовление тех.паспортов | | осуществление строительного контроля | разработка проектной документа-ции |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | шт. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| **итого по мо: Алексеевский р-н** | | **30 801 216,75** | **3 739 676,06** |  |  | **5 994** | **7 429 324,85** | **535,3** | **420 000,00** | **6 603** | **11 104 146,66** | **2 742** | **4043207,23** |  |  |  |  | **3 130** | **2 497 335,73** |  | **16** | **463200** | **293706,89** | **810619,33** |
|  | **2017 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 17 | 1742082,79 | 229712,13 |  |  |  |  |  |  | 1 512 | 1 206 094,35 |  |  |  |  |  |  | 663 | 175 000,64 |  | 1 | 67500 | 16783,07 | 46992,6 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул.Набережная, д. 6 А | 2089455,79 | 120 145,03 |  |  | 375 | 901 996,04 |  |  | 669 | 844269,17 |  |  |  |  |  |  | 325 | 136 552,95 |  | 1 | 10000 | 20129,63 | 56362,97 |
| 3 | с. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78 | 2207523,33 | 350 881,79 |  |  |  |  |  |  | 598 | 1491404,48 |  |  |  |  |  |  | 398 | 265 422,14 |  | 1 | 19000 | 21267,08 | 59547,84 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25 А | 3542558,81 | 447 220,11 |  |  |  |  |  |  | 1170 | 2925149,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 40500 | 34128,69 | 95560,35 |
|  | **Итого за 2017 год** | **9581620,72** | **1 147 959,06** |  |  | **375** | **901 996,04** |  |  | **3 949** | **6 466 917,66** |  |  |  |  |  |  | **1 386** | **576 975,73** |  | **4** | **137000** | **92308,47** | **258463,76** |
|  | **2018 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Алексеевское, ул.Набережная, д.13 | 2187731,79 | 136146 |  |  | 362 | 947095 |  |  | 337,05 | 886482 |  |  |  |  |  |  | 121,5 | 136553 |  | 1 | 11500 | 21062,76 | 48893,03 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 22А | 1445590,7 |  |  |  | 1300 | 1332180,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 53500 | 13321,81 | 46588,08 |
| 3 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 9 | 1976746,8 | 337383 |  |  |  |  |  |  | 557,05 | 1277584 |  |  |  |  |  |  | 168,26 | 265422 |  | 1 | 23000 | 18803,89 | 54553,91 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 15 | 1347766,95 | 468300 |  |  |  |  | 535,3 | 420000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,8 | 368523 |  | 1 | 48500 | 12568,23 | 29875,72 |
| 5 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16 | 2615925,05 |  |  |  |  |  |  |  | 690,8 | 2132900 |  |  |  |  |  |  | 262,39 | 368523 |  | 1 | 27000 | 25014,23 | 62487,82 |
|  | **Итого за 2018 год** | **9573761,29** | **941829** |  |  | **1662** | **2279276** | **535,3** | **420000** | **1585** | **4296966** |  |  |  |  |  |  | **803** | **1139021,00** |  | **5** | **163500** | **90770,92** | **242398,56** |
|  | **2019 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Алексеевское, ул.Ленина, д.75 | 2656671,1 | 916788 |  |  | 1130 | 829892 |  |  | 1069 | 340263 |  |  |  |  |  |  | 478 | 449349 |  | 1 | 24000 | 25362,92 | 71016,18 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 13 | 1150763,42 | 733100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 | 331990 |  | 1 | 45200 | 10650,9 | 29822,52 |
| 3 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 18 | 2370505,24 |  |  |  | 992 | 1192894 |  |  |  |  | 658 | 1061928 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30000 | 22548,22 | 63135,02 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 86 | 2410662,67 |  |  |  | 973 | 1174804 |  |  |  |  | 734 | 1128339,23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20000 | 23031,43 | 64488,01 |
| 5 | с. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78 | 1112880,59 |  |  |  | 862 | 1050463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 22500 | 10504,63 | 29412,96 |
| 6 | пгт. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2 "А" | 970814,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669 | 925640 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10000 | 9256,4 | 25917,92 |
| 7 | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 25 "А" | 973537,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681 | 927300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11000 | 9273 | 25964,4 |
|  | **Итого за 2019 год** | **11645834,74** | **1649888** |  |  | **3957** | **4248053,00** |  |  | **1069** | **340263,00** | **2742** | **4043207,23** |  |  |  |  | **941** | **781339,00** |  | **7** | **162700** | **110627,5** | **309757,01** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложение №4 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 годах в Алексеевского муниципальном районе | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2017-2019 г.г. в Алексеевском муниципальном районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Адрес | Этажность | Общая площадь МКД, кв.м | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего\*\* | в том числе жилых | | Количество квартир | Количество граждан, зарегистри- рованных в МКД | Материал стен\*\*\* | Материал кровли\*\*\*\* | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап.ремонта |  |  |  |  |  |  |
| Всего | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан | Стоимость капитального ремонта по программе Фонда содействия рефомированию ЖКХ |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| итого: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Алексеевский р-н | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2017** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78 | 2 | 779,60 | 722,60 | 467,00 | 467,00 | 16 | 36 | Кирпичные | Шиферная | 1971 | 1971 | 2207523,36 | 0,00 | 616142,96 | 443042,73 | 1148337,67 | 31.12.2017 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 17 | 3 | 2820,40 | 2611,60 | 1574,90 | 1574,90 | 36 | 106 | Кирпичные | Металлическая | 1988 | 1988 | 1742082,79 | 0,00 | 486233,61 | 349630,33 | 906218,85 | 31.12.2017 |
| 3 | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 6, корп. а | 2 | 398,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 8 | 23 | Кирпичные | шифер | 1991 | 1991 | 2089455,79 | 0,00 | 583189,06 | 419346,95 | 1086919,78 | 31.12.2017 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25, корп. а | 3 | 1548,09 | 1489,50 | 832,20 | 832,20 | 27 | 90 | Кирпичные | Металлическая | 1991 | 2010 | 3542558,81 | 0,00 | 970814,02 | 710979,99 | 1860764,80 | 31.12.2017 |
| **Итого по 2017** | | **х** | **5546,09** | **5193,70** | **3244,10** | **3244,10** | **87** | **255** | **х** | **х** | **х** | **х** | **9581620,75** | **0,00** | **2656379,65** | **1923000,00** | **5002241,10** | **х** |
|  | **2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16 | 2 | 1001,90 | 929,00 | 557,50 | 557,50 | 20 | 40 | Кирпичные | сталь оцинкованная | 1979 | 1979 | 2343512,90 | 0,00 | 633062,62 | 492545,51 | 1415241,61 | 31.12.2018 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 15 | 3 | 1606,50 | 1441,80 | 884,30 | 884,30 | 27 | 61 | Панельные | Металлическая | 1986 | 1986 | 1156035,62 | 0,00 | 312284,58 | 242968,64 | 729155,40 | 31.12.2018 |
| 3 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 9 | 2 | 764,90 | 740,40 | 510,60 | 395,50 | 16 | 44 | Кирпичные | Металлическая | 1971 | 1971 | 2045391,45 | 0,00 | 552529,87 | 429888,13 | 1069439,79 | 31.12.2018 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 22, корп. А | 3 | 1848,10 | 1805,30 | 1805,30 | 1805,30 | 33 | 77 | Кирпичные | Металлическая | 1990 | 1990 | 1780586,68 | 0,00 | 480997,08 | 374233,04 | 782064,72 | 31.12.2018 |
| 5 | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 13 | 2 | 395,60 | 366,80 | 366,80 | 366,80 | 8 | 23 | Кирпичные | Металлическая | 1989 | 1989 | 1824034,65 | 0,00 | 492733,85 | 383364,68 | 1183599,77 | 31.12.2018 |
| **Итого по 2018** | | **х** | **5617,00** | **5283,30** | **4124,50** | **4009,40** | **104** | **245** | **х** | **х** | **х** | **х** | **9573761,29** | **0,00** | **2471608,00** | **1923000,00** | **5179501,29** | **х** |
|  | **2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78 | 2 | 779,60 | 722,60 | 467,00 | 467,00 | 16 | 36 | Кирпичные | Шиферная | 1971 | 2017 | 1112880,59 | 0,00 | 296316,67 | 235152,06 | 581411,86 | 31.12.2019 |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 18 | 2 | 974,60 | 933,40 | 933,40 | 933,00 | 22 | 40 | Кирпичные | Металлическая | 1973 | 2009 | 2370505,24 | 0,00 | 631173,03 | 500888,60 | 1238443,61 | 31.12.2019 |
| 3 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 13 | 3 | 1602,40 | 1437,70 | 887,30 | 855,70 | 27 | 57 | Панельные | Металлическая | 1986 | 1986 | 1150763,42 | 0,00 | 306403,39 | 243156,72 | 601203,31 | 31.12.2019 |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 75 | 3 | 937,10 | 784,30 | 431,00 | 124,90 | 24 | 49 | Кирпичные | Металлическая | 1992 | 1992 | 2656671,10 | 0,00 | 547426,53 | 434428,75 | 1674815,82 | 31.12.2019 |
| 5 | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 86 | 2 | 685,80 | 629,20 | 408,90 | 408,90 | 12 | 32 | Кирпичные | Металлическая | 1963 | 1963 | 2410662,67 | 0,00 | 641865,38 | 509373,87 | 1259423,42 | 31.12.2019 |
| 6 | пгт. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2 "А" | 2 | 392,10 | 373,60 | 221,90 | 221,90 | 8 | 22 | Кирпичные | Металлическая | 1981 | 2009 | 970814,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970814,32 | 31.12.2019 |
| 7 | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 25 "А" | 2 | 387,50 | 362,20 | 362,20 | 362,20 | 8 | 39 | Кирпичные | Металлическая | 1985 | 2009 | 973537,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973537,40 | 31.12.2019 |
| **Итого по 2019** | | **х** | **5759,10** | **5243,00** | **3711,70** | **3373,60** | **117** | **275** | **х** | **х** | **х** | **х** | **11645834,74** | **0,00** | **2423185,00** | **1923000,00** | **7299649,74** | **х** |